## Slide 1: Итоговая ролевая игра

## Slide 2
Общая информация | 
ООО «Пятница 2.0» | 
Выгодопреобредатель и инвестор | 
Частные лица; Инвестор: компания АО «Лаборатория Касперского» | 
Цель | 
Обеспечение компании виртуальным секретарем облодающим ИИ для автоматизации БП | 
Команда проекта | 
Системный администратор; Администратор проекта; Менеджер по работе с клиентами; Конструктор систем искусственного интеллекта; | 
Прочии отделы внутрии компании | 
Внешние участники | 
Заказчик; Инвестор. | 

## Slide 3
График разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Команда проекта/рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Мониторинг деятельности объекта[«белый» хакер - 1] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Удаленное обслуживание компьютера объекта [сис. Админ - 1] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Прием заказов и помощь клиентам[менеджер по работе с клиетами - 2] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Организация деятельности проекта и связь с вышестоящими руководителями[Администратор проекта - 1] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## Slide 4: Команда по разработке сервиса
Роль/должность | Рабочее время (на проект целиком – по графику) | Ставка(р/час) | Количество человек | Стоимость на проект
Конструктор систем искусственного интеллекта | 240 | 1200 | 10 | 2800000
Руководитель проекта | 240 | 1100 | 1 | 264000
Системный администратор | 37 | 1000 | 5 | 185000
Менеджер по работе с клиентами | 240 | 1000 | 2 | 480000

## Slide 5: Риски при разработке
Наименование риска | Вероятность наступления риска (%) | Влияние риска (%) | Величина влияния риска на проект | Финансовый эффект от принятия риска | Стратегия реагирования | Действие | Финансовый эффект от реагирования
Предательство проекта | 3 | 100 | 300 |  | Принятие | Увольнение провинившегося сотрудника и принятие последствий | Потеря клиента и выплата компенсации
Взлом защиты внешним лицом | 5 | 100 | 500 |  | Снижение | Регулярное обновление программного обеспечения и средств защиты объекта | Выплата премий сис. админам
Поломка аппаратного обеспечения объекта | 10 | 30 | 300 |  | Перенос | Указывание в контракте, что поломка аппаратного обеспечения объекта находится вне нашей юрисдикции и ответственности мы не несем | никаких

## Slide 6: Команда функционирования сервиса
Роль/должность | Потребное количество активных часов в сутки на пост | Потребное количество человек на пост (делите количество часов на 8-12 и округляете в большую сторону) | Количество постов | ЗП человека в месяц | Расход в месяц
Уборщик | 5 | 1 | 2 | 14000 | 14000
Охранник | 18 | 3 | 3 | 42000 | 126000
Курьер | 7 | 1 | 2 | 43000 | 43000

## Slide 7: Риски функционирования сервиса
Наименование риска | Вероятность наступления риска (ваша оценка, %) | Влияние риска (ваша оценка, %) | Величина влияния риска на сервис | Финансовый эффект от принятия риска | Стратегия реагирования | Действие | Финансовый эффект от реагирования
Потеря посылки | 5 | 10 | 50 |  | Снижение | Обучение курьеров | Уменьшается шанс потери посылки
Порча имущества компании | 10 | 30 | 300 |  | Перенос | Лишить провинившегося премии и частично вычесть стоимость имущества из зарплаты | На восстановление уходит меньше затрат

## Slide 8: Бюджет проекта
Расходы на разработку | Сумма | Расходы на разработку | Сумма
Фонд оплаты труда | 3729000 | Оборудование | 973500
Риски |  | Внешние участники | 
Материальные расходы | 50000 | Премия | 372900
Расходы функционирования | Сумма | Расходы на разработку | Сумма
Фонд оплаты труда | 183000 | Оборудование | 34700
Риски |  | Внешние участники | 
Материальные расходы |  | Премия | 18300
Итого: 5125400 Р.
Итого: 236000 Р.